«Утверждаю»:

Директор ООО «Западный

___________ В.А. Семёнов

План мероприятий

по подготовке объектов ЖКХ  к осенне-зимнему периоду

2011-2012 гг.  по  г. Канаш

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Всего | Запланиро-ванный объем | Срок выполнения | Финансовые средства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести весенний и осенний осмотр жилого фонда | дом | 53 | 53 | 17.03.11 г.-15.04.11 г. 17.08.11 г.-16.09.11 г. |  |
| 2 | Выполнить работы по ревизии эл. хозяйства жилых домов | дом | 53 | 53 | Согласно графика ППР на 2011 г. Январь- сентябрь | 633,15 |
| 3 | Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления с ревизией запорной арматуры и опрессовка. | дом | 53 | 53 | Согласно графика. 01.06.11 г.- 08.07.11 г. | 291,59 |
| 4 | Ремонт подъездного отопления | подъезд | 5 | 5 | Июнь - сентябрь | 2,2 |
| 5 | Выполнить ремонт межпанельных швов в жилых домах | м.п. | 1000 | 1000 | Апрель- сентябрь | 160 |
| 6 | Выполнить текущий ремонт фасадов жилых домов | м.кв. | 590 | 590 | Апрель - сентябрь | 109,36 |
| 7 | Выполнить работы по благоустройству дворовых территорий | м.кв. | 675 | 675 | Май - сентябрь | 581,89 |
| 8 | Выполнить ремонт отмосток жилых домов | м.кв. | 450 | 450 | Май-сентябрь | 140,41 |
| 9 | Выполнить работы по остеклению подъездных окон в жилых домах | м.кв. | 100 | 100 | Май - сентябрь | 29,06 |
| 10 | Выполнить ремонт подъездов | подъезд | 13 | 13 | май – сентябрь | 415,6 |
| 11 | Выполнить ремонт дымоходов и вентканалов | шт | 57 | 57 | май - сентябрь | 142,296 |
| 12 | Текущий ремонт инженерных сетей с заменой запорной арматуры | м.п. | 1515 | 1515 | май - сентябрь | 1561,06 |
| 13 | Выполнить текущий ремонт кровель жилых домов | м.кв. | 4310 | 4310 | май - сентябрь | 2018,228 |
| 14 | Выполнить установку общедомовых приборов учета ХВС | шт. | 20 | 20 | январь-декабрь | 265,443 |

Гл. инженер                                                                                                                            А.С. Кранцов

Исп. Рыжкова С.Г.